Załącznik Nr 1

do SIWZ

UMOWA  Nr DO-……../U/18/DZP

zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Bielsku-Białej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała - Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Knapika 	– Dyrektora Zakładu,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 						NIP: 9372686990

a

przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr ……………………….. Sąd ………………………….; (kapitał zakładowy/kapitał wpłacony – ……………………………. zł), reprezentowanym przez:

………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ.							NIP: ……………………

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do dystrybucji oleju napędowego na stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50.

2.	W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

2.1.	Demontaż:

2.1.1.	czterech dystrybutorów typu Gibarco-Tankanlagen Salzkotten typ 397,

2.1.2.	dwóch automatów sterujących dystrybutorami firmy Hectronic typ 2331 w wersji kolumnowej,

2.1.3.	sprzętu komputerowego.

W czasie prac demontażowych Wykonawca musi zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić urządzeń demontowanych. Zdemontowane urządzenia należy zdać do magazynu Zamawiającego.

2.2.	Dostawa i montaż:

2.2.1.	czterech fabrycznie nowych dystrybutorów jednoproduktowych, w tym ………. dystrybutorów dwuwężowych o wydajności 120/40 dm3/min. oraz ………. dystrybutory jednowężowe o wydajności 120 dm3/min. z dopasowaniem instalacji do nowych urządzeń oraz zaślepieniem otworów pod dystrybutorami,

2.2.2.	dwóch fabrycznie nowych automatów (logomatów) do sterowania dystrybutorami w wersji kolumnowej z czytnikiem żetonów, wewnętrzną drukarką do drukowania protokołów i wymianą istniejących kabli na typ RS,

2.2.3.	komputera (procesor min. 4x3GB pamięć RAM 16GB), drukarki, monitora (LCD 24") i UPS (online APC 5kVA), klawiatury z myszą,

2.3.	Zainstalowanie nowego licencjonowanego oprogramowania (Autopoll lub równoważny) obsługującego stację paliw oraz systemu kontrolno pomiarowego zbiorników (Site One lub równoważny) wraz z uruchomieniem i migracją danych,

2.3.1.	dostarczone oprogramowanie stacji paliw musi współpracować z istniejącym
u zamawiającego systemem „Municom.premium" produkcji firmy TARAN poprzez generowanie pliku tekstowego o nazwie „mzk__bb.dat" zawierającego dane 
o przeprowadzonych operacjach tankowania.

Struktura pliku „mzk_bb.dat" wygląda następująco (nagłówek niewidoczny 
w pliku):

| Nr autobusu | Nr kierowcy | Data tankowania | Godzina tankowania | Ilość litrów zatankowana | Rodzaj paliwa | Nn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 089; | 0000000763; | 05.05.2018; | 11:06:0; | 00025,12; | Diesel; | 0000000 |
| 151; | 0000000875; | 05.05.2018; | 14:48:0; | 00059,74; | Diesel; | 0000000 |
| 148; | 0000001165; | 05.05.2018; | 14:51:0; | 00064,01; | Diesel; | 0000000 |
| 3279; | 0000000412; | 04.05.2018; | 07:19:0; | 00043,28; | Diesel; | 0000000 |

    - dostarczone nowe oprogramowanie Systemu kontrolnego zbiorników paliwa musi monitorować na bieżąco stany oleju napędowego, zgodnie z pkt. 5.2. Formularza oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

UWAGA!

Nowe zainstalowane oprogramowanie stacji paliw musi współpracować z będącymi na wyposażeniu zamawiającego zaprogramowanymi żetonami przypisanymi do danego autobusu i kierowcy w ilości ~ 600 szt.
i w zakresie nadawania uprawnień do tankowania, pobierania informacji o transakcjach oraz konfiguracji 
i nadzoru nad pracą urządzeń.

  - dostawa urządzenia umożliwiającego Zamawiającemu samodzielne programowanie nowych żetonów transporderowych (o ile nie zapewniają tego ww. urządzenia i systemy),

- Szczegółowy zakres wszystkich koniecznych do wykonania prac oraz wykaz zastosowanych urządzeń i systemów, jak również sposób realizacji wymiany urządzeń stacji paliw znajduje się 
w ofercie przetargowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy i będącej jej integralną częścią.

§ 2

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia i montażu fabrycznie nowych (wolnych od wszelkich wad), w pełni sprawnych urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie stacji paliw,

- załączenia certyfikatów dla zamontowanych urządzeń oraz licencji do zainstalowanych programów,

- zapewnienia ciągłości pracy stacji w zakresie możliwości tankowania autobusów w ruchu ciągłym (24 godziny na dobę), na co najmniej dwóch stanowiskach,

- dostarczenia sporządzonej w języku polskim:

- instrukcji korzystania z systemu automatycznej dystrybucji paliw (opracowanie dla kierowców),

- pełnej instrukcji obsługi systemu automatycznej dystrybucji paliw oraz systemu kontrolno-pomiarowego zbiorników magazynowych,

- dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonych systemów i urządzeń,

- kart gwarancyjnych,

- przeszkolenia niezbędnej liczby pracowników Zamawiającego (minimum 8 osób) obsługujących stację paliw, w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji zastosowanych systemów i urządzeń,

- przeniesienia bazy danych z eksploatowanych programów (Site One i Autopol) obecnie zainstalowanych do nowych wersji programów zainstalowanych przez Wykonawcę.

- Utrzymania harmonogramu prac montażowych w ten sposób, że wcześniej przygotowane nowe urządzenia będą montowane od godz. 800 do 1700 przez max. ……. dni.

§ 3

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty pracami, o którym mowa w § 1. Prace będą prowadzone pod nadzorem wyznaczonego przez Wykonawcę pracownika.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren objęty pracami oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, a także prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prowadzonych prac należyty ład i porządek, a prace montażowe prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę na własny koszt.

§ 4

W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania w wersji elektronicznej informacji potrzebnych do przeniesienia bazy danych 
z eksploatowanych programów Site One i Autopoll,

- sprawdzenia działania dostarczonych systemów i sprzętu po jego zainstalowaniu i uruchomieniu.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, iż w formie ......................, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 4 % ceny ofertowej za przedmiot umowy, co stanowi kwotę ...............

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp, przy czym Zamawiający pozostawi 30% wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która to kwota, będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

## TRYB I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie prac objętych niniejszą Umową kwotę w wysokości ............. zł netto plus należny podatek VAT, zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy podwykonawcy część zadania, którą określił w ofercie, wówczas Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po przedstawieniu od niego pisemnego oświadczenia o uregulowaniu płatności względem tego podwykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca wystawia jedną fakturę w rozbiciu na poszczególne urządzenia zgodnie z oferta przetargową.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy do 30 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

##### KARY  UMOWNE

§ 7

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

  - uniemożliwienia korzystania (w trakcie wymiany urządzeń) ze stacji przez Zamawiającego 
w zakresie określonym w § 2 pkt 3 karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 oraz obciążenie kosztami tankowania autobusów na innej zewnętrznej stacji paliw,

  - za niedotrzymanie harmonogramu prac montażowych opisanych w § 2 pkt 7 karę 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - zwłoki w wykonaniu zleconych prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony po 31 sierpnia 2018 r.

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1,

  - zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

WARUNKI  ODBIORU

§ 8

- Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac na 1 dzień przed datą ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy.

- Przedmiotem odbioru Umowy będą:

  - dystrybutory – 4 szt.,

  - automaty – 2 szt.,

  - sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS, klawiatura, mysz) oraz zainstalowane oprogramowanie,

  - dokumenty, o których mowa w § 2 instrukcje obsługi, gwarancje, certyfikaty.

- Jeżeli w trakcie ww. odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

    - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

    - odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych prac.

GWARANCJA

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie całego przedmiotu umowy ………. miesięcy.

- Zobowiązania gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę, a po trzykrotnej bezskutecznej naprawie, poprzez wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ciągu 24 godzin, licząc od czasu ich zgłoszenia faksem lub poczta e-mail.

- Udzielona gwarancja ulega przedłużeniu o czas pozostawania sprzętu w naprawie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług serwisowych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w ciągu 10 lat od czasu zakończenia gwarancji.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych
w artykułach 577 do 581 kodeksu cywilnego.

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia odrębnej umowy serwisowej, regulującej szczegółowo sposób dokonywania napraw i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - nastąpi rozwiązanie (likwidacja) firmy,

  - organy egzekucyjne dokonają zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie realizuje pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,

  - wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

§ 11

- Umowa została zawarta na czas określony od …………….. 2018 r. do …………… 2018 r.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

- Za realizację zapisów niniejszej umowy odpowiada, ze strony:

  - Zamawiającego:

    - w zakresie prac montażowych i legalizacyjnych: Halina LAZAR – Kierownik Działu Inwestycji, tel. 33 814 35-11 wew. 270, 271,

    - w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania i transmisji danych: 
Mateusz Sajnog – Administrator Systemu Informatycznego, tel. 33 814 35-11 
wew. 299, 298,

  - Wykonawcy: ......................................................., tel. ......................

- Umowa jest o wartości ………………… zł netto, tj. ……………. zł brutto.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:

  - zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego,

  - zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, np. zmiany: stawki VAT,

  - gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,

  - wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,

  - gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie,

  - gdy Wykonawca zrealizuje umowę wg lepszej technologii, przy użyciu bardziej nowoczesnego sprzętu niż przewidziano w ofercie,

  - zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Zmiana umowy może nastąpić na wniosek jednej ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

###### WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY