Bielsko-Biała, 07 lipca 2010r.

### DZP-3413/06/10

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_____________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załączników, polegającej na przedłużeniu terminu realizacji remontu dachów. Zmiana podyktowana jest koniecznością dokładnego osuszenia zawilgoconych przez ulewne deszcze połaci dachów, co wiąże się z potrzebą wydłużenia realizacji prac.

W związku z powyższym:

- zmianie ulegają zapisy następujących dokumentów:

  - Część II SIWZ pn. Tryb i termin wykonania zamówienia:

„Zadanie musi zostać zrealizowane w terminie do 30 września 2010r.”

  - § 2 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ):

„Termin zakończenia prac objętych umową: do 30 września 2010r.”

  - § 16 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ):

„Umowa została zawarta na czas określony od ................... 2010r. do 30 września 2010r.”

  - Wiersz w Formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) pn. „Termin wykonania zamówienia”:

„Do 30 września 2010r.”

- Każdy Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu powinien uwzględnić zmiany opisane w punktach od 1.1. do 1.4.

Dla uwzględnienia przez Wykonawców powyższej zmiany Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 lipca 2010r. do godz. 09:30. Otwarcie tego samego dnia o godz. 10:00. Automatycznie wydłuża się termin składania wadium, który jest taki sam jak termin składania ofert,
tj. 13 lipca br. do 09:30.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę opisu ofert:

- Nazwa (firma) Wykonawcy - Adres Wykonawcy - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej - ul. Długa 50 - 43-309 Bielsko-Biała „Oferta przetargowa na remont dachów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. - Nie otwierać przed 13 lipca 2010r. przed godz. 1000.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem